附件3

# 舟山市“无废城市”建设工作项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 建设（责任）单位 | 预期效果 | 投资金额（万元） | 完成年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业固废项目 |
| 1 | 浙江润元环保科技有限公司年处理15.2万吨一般固废资源循环利用项目 | 15.2万吨/年。 | 浙江润元环保科技有限公司、定海区政府 | 提升舟山市固废资源化利用水平 | 9237 | 2022.06 |
| 2 | 舟山市污泥处理厂项目工程 | 新建设500吨/日处理能力的污泥处理厂，近期规模300吨/日，预留远期200吨/日。采用干化焚烧工艺处置，服务范围包括舟山市中心城区所有城镇污水处理厂的污泥。 | 市城投集团 | 补齐舟山市污泥焚烧短板 | 50000 | 2022.12 |
| 3 | 舟山市危废填埋场一期项目 | 一期项目3.6万方，处置能力5000吨/年。 | 舟山联城环保科技有限公司、定海区政府 | 补齐舟山市危废填埋短板 | 25000 | 2020.12 |
| 4 | 浙江同舟环保科技有限公司危险废物与工业废物资源化处理处置项目 | 一期项目7.5万吨/年。 | 浙江同舟环保科技有限公司、定海区政府 | 提升舟山市油泥利用处置能力 | 26550 | 2022.06 |
| 5 | 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司6万吨/年油泥处置技改项目 | 6万吨/年。 | 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司、定海区政府 | 提升舟山市油泥利用处置能力 | 6000 | 2022.06 |
| 6 | 浙江舟山麦哲伦环保科技有限公司油泥无害化处置项目 | 油泥和废包装容器综合利用共计10万吨/年。 | 浙江舟山麦哲伦环保科技有限公司、六横管委会 | 提升舟山市油泥及废油漆桶利用处置能力 | 18000 | 2020.12 |
| 7 | 废包装桶容器收集处置项目 | 2.5万吨/年（一期2万吨/年）。 | 舟山佳宁生态环保科技有限公司、定海区政府 | 提升舟山市油漆桶等废包装容器的处置能力 | 4000 | 2021.06 |
| 8 | 舟山绿色石化基地工业固体废物处置中心建设项目 | 完成危险废物焚烧项目建设，总规模240吨/天，一期规模120吨/天；完成危险废物填埋场建设， 总库容约60万方；完成一般工业固废填埋场建设，总库容约10万方。 | 舟山市鱼山石化工程有限公司、石化基地管理委员会 | 提升舟山绿色石化基地工业固废危废处置能力 | 39771 | 2022.12 |
| 9 | 年产6000吨废旧塑料破碎清洗技术改造项目 | 废旧PET经过剥皮、破碎、清洗后打包。 | 舟山市金科资源再生有限公司、定海区政府 | 提升废旧塑料处置能力 | 136 | 2020.12 |
| 10 | 浙江佳宁生态环保科技有限公司新建1万吨/年废活性炭资源化再利用项目 | 废活性炭综合利用能力1万吨/年。 | 浙江佳宁生态环保科技有限公司、定海区政府 | 提升危废处置能力 | 2000 | 2022.12 |
| 11 | 3万/年含油废物资源化利用 | 3万吨/年。 | 东营德通环保科技有限公司、浙江泰来环保科技有限公司、岱山县政府 | 提升含有废物资源化利用能力 | 12000 | 后备项目 |
| 12 | 石化催化剂资源化利用项目 | 建设2000吨/年FCC废催化剂资源化处理装置、5000吨/年加氢废催化剂资源化处理装置、5000吨/年SCR废催化剂资源化处理装置。 | 青岛惠城环保科技有限公司、岱山县政府 | 提升废催化剂处置能力 | 50000 | 2022.12 |
| 13 | 油渣、废渣无害化处理及资源化利用 | 建设规模：油渣、废渣50000吨/年无害化生产线（一期2万吨/年）；主要工艺：溶剂萃取后经高温熔炉处理后制砖。 | 中舟生态治理有限公司、定海区政府 | 提升我市残渣的最终处置能力 | 6500 | 待定 |
| 14 | 岱山经济开发区污水处理厂污泥堆肥项目 | 建设污泥堆肥发酵工艺线一条，设计处理能力10吨/天，年处理能力3000吨。 | 浙江省岱山经济开发区环海经济开发有限公司、岱山县政府 | 提升污泥处置能力 | 299.299 | 2021.6 |
| 生活垃圾项目 |
| 15 | 定海青岭环卫综合服务中心 | 项目主要建造垃圾转运站，汽修厂机修车间、辅助用房、配电房及门岗等相关配套设施，总建筑面积约7509.60平方米，项目建成后垃圾日处理能力约300吨。 | 定海区政府 | 提升生活垃圾处置能力 | 8500 | 2020.12 |
| 16 | 新增垃圾分类收运车辆 | 新增分类收运车辆20辆（定海区2辆、普陀区3辆、岱山县1辆、嵊泗县7辆、新城5辆、普-朱2辆）。 | 市城管局 | 提高生活收集转运能力 | / | 2020.11 |
| 17 | 新建(续建)改造垃圾压缩站 | 新建、改造提升垃圾压缩站3座：岱山县完成新建1座垃圾压缩站前期工作，并启动建设（获得施工许可证为准）；普-朱<普陀山>改造提升1座；金塘改造提升1座，新建、改造提升垃圾压缩站必须具有与生活垃圾收集、运输、渗滤液处理相匹配的设施。 | 市住建局、市城管局 | 进一步提升垃圾处置能力，全面淘汰垃圾填埋 | / | 2020.12 |
| 18 | 生活垃圾分类处理智能化大数据平台 | 建成生活垃圾分类处理智能化大数据平台。 | 市城管局、市大数据发展管理局 | 实现垃圾分类处理全过程监管 | / | 2022.06 |
| 建筑垃圾项目 |
| 19 | 建筑及大件垃圾处置工程 | 各县（区）、各经济功能区根据实地需求，建设建筑、装修（大件）垃圾处置场（可与绿化垃圾合用） | 市城管局 | 提供大件垃圾暂存、中转、拆解等功能 | 3000 | 2022.06 |
| 农业废弃物项目 |
| 20 | 农业12386工程 | 坚持质量兴农、绿色兴农，建设1条本岛北向疏港公路景观农业示范带；2个平台；民生、特色和景观农业3个基地；8个重点农业强镇；绿色食品基地6000亩。 | 市农业农村局 | 发展循环农业 | 10000 | 2020.12 |
| 21 | 1000亩观音米农药减量增效项目 | 修理沟渠1000亩，拔草灭螺，种植引诱植物、杀虫灯安装32支等。 | 市农业农村局、展茅丰展粮食专业合作社 | 实现农药减量增效 | 22 | 2020.12 |
| 22 | 锦绣果园喷滴灌建设项目 | 60亩水肥一体化喷滴灌建设，主要建设内容包括35平方水泵房、4立方肥料水溶池、75平方农药化肥棚、肥料发酵场地46平方、电力配套设施、塑料肥料发酵桶15个、杀虫灯12个、秸秆粉碎机1台、割草机2台。 | 市农业农村局、六横锦绣瓜果专业合作社 | 实现农药减量增效 | 63.3 | 2020.12 |
| 23 | 肥水一体化灌溉项目 | 62亩水肥一体化灌溉系统，配套建设1320立方储水池一座，电力设施550米。 42亩全自动水肥一体化灌溉系统，配套建设1320立方储水池一座。 建设10亩灵芝基地的水肥一体化系统，铺设管道，购买肥水操控系统、建设蓄水池，蓄水桶等。 | 市农业农村局、舟山市六横桔农果蔬专业合作社、浙江舟山六横丹燕家庭农场、普陀兴岛生态禽果专业合作社 | 实现农药减量增效 | 93.45 | 2020.12 |
| 24 | 温室大棚水肥一体化建设项目 | 建设145立方的水塔一座;喷滴灌管道铺设100亩;饮水管铺设700米;购置水肥一体化精准自动施肥器1台;悬挂式微喷灌设施5500平方;购置杀虫灯10盏、电动除虫机1套，高压水泵1台、秸秆粉碎机等。 | 市农业农村局、六横海之蓝果品专业合作社 | 实现农药减量增效 | 130. 18 | 2020.12 |
| 25 | 桔园水肥一体化建设项目 | 购置肥水操控系统一套、铺设172亩柑桔园灌溉管道、购置8个蓄水桶、6立方蓄水池一座，20平方简易泵房一座。 | 市农业农村局、展茅杨浩家庭农场 | 实现农药减量增效 | 83 | 2020.12 |
| 26 | 登步杨梅农药减量增效项目 | 地膜覆盖除草补光、人工割草、铺压、黄板诱虫、安装避雨防虫网竹钢混合1000套，测土配方施肥500亩。 | 市农业农村局、浙江仙憬梅林果业有限公司 | 实现农药减量增效 | 133 | 2020.12 |
| 27 | 普陀佛茶农药减量增效项目 | 推广使用有机肥，安装频振式诱杀灯和黄板诱虫板防治病虫害发生，建设茶园灌滴管设施，提高茶园的抗旱能力，建设茶园防护林工程，防止茶园风害破坏。 | 市农业农村局、舟山市普陀特产有限责任公司舟山市普陀法雨茶业有限公司 | 实现农药减量增效 | 42 | 2020.12 |
| 28 | 普陀区农作物秸秆综合利用工程 | 建设秸秆仓库200平方，购置生物质颗粒炉1台，烘干机1台，秸秆收割、锯末等费用。 | 市农业农村局、展茅丰收农机专业合作社 | 秸秆燃料化利用 | 40 | 2020.12 |
| 29 | 普陀农业投入品废弃包装物回收工程 | 5个分店1个总店门店改造，仓库升级改造，运输车辆，宣传费用等。 | 市农业农村局、普陀乐尔利农业生产资料有限公司 | 废旧农膜回收处置 | 23 | 2020.12 |
| 30 | 普陀畜禽排泄物资源化利用工程 | 新建堆肥池1座140立方米;沼气池一座50立方;沉淀池、氧化池2座500立方及配套输送管系等。 | 市农业农村局、舟山市蓝祥生态农业开发有限公司 | 畜禽排泄物资源化利用 | 40 | 2020.12 |
| 海洋废弃物项目 |
| 31 | 船舶水污染物信息化监管平台 | 新建船舶水污染物信息化监管平台。 | 市港航和口岸局、舟山海事局 | 海洋废弃物信息化监管 | 27 | 2020.12 |
| 32 | 船舶生活污水固定集中接收点建设 | 完成全市4 个与城市管网相连的船舶生活污水固定集中接收点建设，其中定海、普陀、岱山、嵊泗各一个。 | 市港航和口岸管理局、市交通局 | 船舶生活污水收集能力 | / | 2020.12 |
| 33 | 生态绿色集约化水产养殖基地建设 | 提升贻贝浅海垡式养殖产业；加快推进大围栏养殖基地建设；加快推进大型深水网箱建设。 | 市海洋与渔业局 | 提高水产养殖绿色集约化 | 12000 | 2022.12 |
| 34 | 海洋牧场建设 | 开展白沙国家级海洋牧场建设，筹建桃花岛、六横海洋牧场示范区。 | 市海洋与渔业局 | 探索舟山海洋牧场发展新路子 | / | 持续推进 |
| 35 | 渔船污染防治 | 实施沈家门渔港环境综合整治工程，推行渔船配备油水分离器、完善码头配备污染防治设施，落实渔船垃圾清理等。 | 市海洋与渔业局 | 探索渔船废弃物收集处置 | 70 | 2020.12 |
| 治水治气项目 |
| 36 | 工业园区“污水零直排区”创建 | 完成定海工业园区、岱山经济开发区、普陀经济开发区3个省级工业园区“污水零直排区”创建任务。 | 市生态环境局 | “污水零直排区”创建 | 5425 | 2020.12 |
| 37 | 生活小区“污水零直排区”创建 | 全市完成30个以上。 | 市城管局 | “污水零直排区”创建 | 4200 | 2020.12 |
| 38 | 乡镇街道“污水零直排区”创建 | 全市完成9个以上。 | 市治水办 | “污水零直排区”创建 | 125000 | 2020.12 |
| 39 | 污水处理厂建设 | 完成舟山市污水处理厂一期15万吨/日建设项目。 | 市城投集团 | 城乡污水处理能力提升 | 120000 | 2022.12 |
| 40 | 污水处理厂建设 | 完成舟山市三江污水处理厂1万吨/日一期工程，并尽快启动二期工程。 | 市城投集团 | 城乡污水处理能力提升 | 16350 | 2022.12 |
| 41 | 污水处理管网建设 | 新建14.6公里舟山市污水处理厂配套主管网工程。 | 市住建局 | 城乡污水处理能力提升 | 54919 | 2022.6 |
| 42 | 农村生活污水治理 | 新增日处理能力30吨以上农村生活污水治理标准化运维设施93个。 | 市住建局 | 城乡污水处理能力提升 | — | 2020.12 |
| 43 | 工业废气治理 | 关闭淘汰9台10-35蒸吨/小时燃煤锅炉。 | 市发改委 | 实现工业废气治理 | — | 2020.12 |
| 44 | 开展泄漏检测与修复 | 浙江石油化工有限公司炼化一体化一期项目建立泄漏检测与修复制度，定期监测设备、设备动静密封点。 | 石化基地管理委员会 | 减少挥发性有机物排放 | — | 2020.12 |