附件：

**舟山水路客运网上售票平台建设任务清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 主要任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| 1 | 统一平台软硬件及运营管理机制建设 | 平台功能优化完善：安全性能提升、支付手段丰富、系统界面美化、附加功能拓展等方面 | 运输处、市局指挥中心 | 运输处、市局指挥中心 | 9月底 |
| 2 | 设施设备配套升级：自助售票取票终端设备布点、无纸化检票通关设备配置、车辆自动识别辅助检票设备建设等方面 | 运输处、相关县区交通局 | 各相关客运企业 | 9月底 |
| 3 | 运营维护机制梳理完善：平台运营维护服务政府采购、纳入智慧交通建设 | 市局指挥中心 | 市局指挥中心 | 5月底 |
| 4 | 网上售票覆盖范围以点拓面 | 普陀山客运站：普陀山至朱家尖、沈家门、上海吴淞、岱山、白峰、小洋山、桃花、六横大岙方向 | 普陀山局 | 海通公司 | 5月底 |
| 5 | 六横大岙客运站：六横大岙至栅棚、湖泥、桃花、普陀山方向 | 普陀区交通运输局 | 普陀鑫通公司 | 7月底 |
| 6 | 六横沙岙客运站：六横沙岙至佛渡方向 | 7月底 |
| 7 | 六横台门客运站：六横台门至虾峙、桃花方向 | 7月底 |
| 8 | 虾峙栅棚客运站：虾峙至桃花、六横台门、湖泥、六横大岙方向 | 7月底 |
| 9 | 桃花客运站：桃花至虾峙、六横台门、六横大岙方向 | 7月底 |
| 10 | 墩头客运站：沈家门至佛渡方向 | 普陀区交通运输局 | 海通公司 | 7月底 |
| 11 | 白峰客运站：白峰至鸭蛋山方向 | 海峡轮渡集团 | 海峡轮渡集团 | 5月底 |
| 12 | 海丰码头：海丰至长白方向 | 海晶公司 | 7月底 |
| 13 | 网上售票服务功能增点覆盖 | 长白码头：长白至海丰方向 | 海峡轮渡集团 | 海晶公司 | 8月底 |
| 14 | 鸭蛋山客运站：鸭蛋山至白峰方向 | 海峡轮渡集团 | 5月底 |
| 15 | 短姑客运站：普陀山至洛迦山方向 | 普陀山局 | 舟山市旅游客运服务有限公司 | 9月底 |
| 16 | 东极客运站：东极至沈家门方向 | 普陀区交通运输局 | 东极海运公司 | 6月底 |
| 17 | 岱山自建平台 | 岱山县交通运输局 | 岱山港客公司 | 8月底 |
| 18 | 嵊泗自建平台 | 嵊泗县交通运输局 | 嵊泗客运总站 | 9月底 |
| 19 | 海星公司自建平台 | 普陀山局 | 海星公司 | 9月底 |