类别标识：A类

舟山市生态环境局文件

舟环函〔2020〕56号                   签发人：张  锦

舟山市生态环境局关于对市政协七届四次会议

第74228号提案的复函

叶晓波委员：

您提出的《关于打造“无废城市”的建议》收悉。根据办理工作职责分解要求，明确由我局主办，市发改委、市经信局、市科技局、市农业农村局、市城管局协助办理此提案。经研究并结合相关部门意见，现将提案中涉及的有关问题答复如下：

一、我市“无废城市”建设工作进展

今年浙江率先在全国试点开展省级全域“无废城市”建设工作后，我市已将“无废城市”建设工作列入了2020年度市政府重点工作，并明确由市生态环境局牵头。通过多次县（区）调研、部门以及企业座谈，已形成《舟山市“无废城市”建设工作实施方案》和目标清单、任务清单、项目清单、责任清单“四张清单”初稿，并分别于4月和6月征求了各县（区）、功能区管委会和市级相关部门的意见，共收到两轮共计126条反馈意见。市生态环境局对反馈意见逐条进行梳理，并采取电话、走访等形式再次深入对接各部门，采纳意见74条，部分采纳意见14条，未采纳意见38条。“实施方案”和 “四张清单”争取在8月底前通过市政府正式印发。

我市“无废城市”建设主要聚焦六大废弃物，即工业固废危废、生活垃圾、建筑垃圾、农业废弃物、医疗废物和海洋废弃物，同时深化“水气同治”。全面促进实现废弃物管理“十化”，即产废源头减量化、分类贮存规范化、收集转运专业化、资源利用最大化、处置能力匹配化、高压严管常态化、管理手段信息化、治理行业产业化、制度创新精准化、齐抓共管制度化。在“无废城市”建设特色上，主要是立足我市港口和船舶行业特色，加强港口船舶与油品储运含油废物全过程闭环管理和地方立法，以更高站位强化制度保障。方案中明确，争取到2022年底前，市和县（区）均完成省级“无废城市”建设，为全省乃至全国海岛城市固体废物全过程闭环综合管理提供“无废舟山”新模式，为生态文明建设提供舟山方案、舟山样本。

二、加强制度设计

1、加强组织领导。我市“无废城市建设”工作由市美丽舟山建设领导小组土壤和固体废物污染防治办公室负责统一组织，并通过组建专项工作组，落实创建日常办公专职人员等开展具体建设工作。

2、构建“无废城市”指标体系，落实部门责任。舟山市“无废城市”实施方案已基本形成目标清单、任务清单、项目清单、责任清单“四张清单”，其中“目标清单”根据“产废无增长、资源无浪费、设施无缺口、固废无倾倒、废水无直排、废气无异味”的八大目标要求，共设33个指标，其中必选指标28个，参考指标5个；在“无废城市”建设中，各县（区）政府、功能区管委会是建设的责任主体，通过明确责任，职能部门密切协作配合，形成上下联动、齐抓共管、合力推进的工作格局。

3、加强固废资源化回收。在“无废城市”建设期间，我市将培育5个以上固体废物回收利用处置骨干企业，1个以上危险废物利用处置领跑企业。现有主要工作体现在：⑴进一步加强生活垃圾回收管理工作。构建“互联网+集中处置”的再生资源综合管理网络体系，对再生资源收集、运输、分拣、打包、暂存、加工、处置等环节进行全流程服务和管控，以实现废物少量化、资源化和无害化。同时推进再生资源回收标准体系建设，更新发布再生资源回收指导目录。回收网点原则上按商务部“七统一、一规范”标准进行建设；⑵加快推进“垃圾分类+资源回收”两网融合体系建设。截止目前已全面开展的小区共10个。已在42个居民小区分别设置了1组智能回收箱，建立50个人工回收站，初步形成了人工回收、智能回收、流动回收三合一模式，保障可回收物、有害垃圾、大件垃圾及时收运、处置。大数据智能管理平台已创建并在3月正式投运；⑶推进危险废物利用处置规范化管理，评选领跑企业。加强对我市已建和在建危险废物利用处置企业的规范化管理，制定领跑企业标准，引领该行业良性发展。该工作将在年底前开展。

4、完善固体废物智能云平台建设。市生态环境局将打造工业固废危废云服务平台。全力服务产废企业尤其是小微产废企业，通过云服务平台关联产废企业、运输企业和处置企业的固废危废转运处置信息，实现智能化管理。产废企业、处置企业等可通过云服务平台合理安排转运时间、转运车辆、转运数量、转运路线等。同时云服务平台将产废企业和需求企业之间建立联结，实现信息共享功能；海事和港航部门将开发船舶水污染物信息化监管平台，积极推进船舶水污染物接收转运处置全过程联单电子化管理，并按要求与省部建系统对接，实现各有关单位在线填报、各监管部门之间信息共享。后者平台将于今年底前建成投运。

三、推进固废利用处置能力建设

1、不断完善生活垃圾分类处置工作。我市积极开展城镇生活垃圾分类行动，市区城区、县（市）城区生活垃圾分类设施覆盖率分别达到95.12%、92.03%，城镇无害化处理率基本达100%，基本实现零填埋；渔农村生活垃圾实现“零增长”。已实现建制村生活垃圾分类基本全覆盖，建成了定海马岙村、普陀盐厂村、岱山龙头村、嵊泗花鸟村等14个省级高标准垃圾分类示范村，打造出了定海马岙街道、普陀桃花岛、岱山岱东镇、嵊泗五龙乡、花鸟岛等一批垃圾分类处理示范镇、示范岛，渔农民群众的分类意识逐步提高；在生活垃圾处置设施建设方面，团鸡山垃圾焚烧发电项目一、二、三期工程分别于2011年、2015年和2019年底投入运行，总投资6.4亿元，项目整体日处理能力提升至1650吨，现日均处置1235吨，对比我市垃圾产生量，完全可以满足处理需要。为尽可能释放垃圾处理产能，已统筹协调各县（区）建筑装修垃圾（可燃部分）进岛焚烧处理，以提高垃圾资源利用。

2、多方统筹建筑垃圾处置。建筑垃圾主要包括装修垃圾、拆迁垃圾和建筑渣土。根据统计，去年我市建筑垃圾的资源化利用率达到90%以上，处置能力尚能满足需求，这主要得益于建筑渣土的合理处置。现阶段，我市建筑渣土的消纳处置采取市场化运作。去年，为解决本岛建筑渣土无处消纳的问题，通过市政府及各区块和相关职能部门协调，确定六横小郭巨二期取得海域使用权证的2000亩围填海工程作为近期本岛建筑渣土消纳处置场所。围填海本身也是资源化利用。因此，现阶段可利用我市围填海工程项目来实现建筑渣土的消纳处置。从长远考虑，借鉴我市生活垃圾处置方法，建议规划建立我市建筑渣土资源化利用实体企业，主要解决本岛建筑渣土长期出路及资源化利用问题。

3、稳步提升农业废弃物治理。我市已建立并开展实施农药废弃包装物回收体系和农膜回收体系，每年农药废弃包装物回收率和处置率均在90%以上；农作物秸秆以水稻玉米直接粉碎还田技术为主，集成推广农作物秸秆综合利用模式，今年将在普陀区率先试点开展农作物秸秆全量化利用规划；畜禽粪污综合利用和达标排放率达到已达95%以上。病死动物部分由自带设施设备的养殖场自行处理，其他则由舟山市生物酵解中心集中处理，通过这两种方式无害化处理率达100%。

4、加强一般固废治理设施建设。针对我市污泥处置存在缺口，已计划在海洋集聚区建设舟山市污泥处理厂，一期300吨/日，由市城投集团负责实施，将于今年开工，2022年6月投产。岱山经济开发区拟建设污泥堆肥发酵工艺线一条，设计处理能力10吨/天，预计2021年6月建成；在工业固废方面，定海区将开建一般固废资源循环利用项目，由浙江润元环保科技有限公司作为建设单位，年处理15.2万吨，主要处理工业废砂、废轮胎等，预计2022年6月建成。

5、重点补齐危险废物处置缺口。为贯彻落实省政府“清废行动”实施方案中关于危险废物不出市的能力建设要求，我市近几年不断加强危险废物处置能力建设。自2018年至今，我市已新增舟山纳海固废公司1.65万吨/年综合焚烧线一条、1.2万吨/年废油漆桶综合利用线一条，6万吨/年油泥处置生产线预处理和热洗工艺和配套厂房已建成。新增益民废物利用厂3.2万吨/年油泥利用项目，舟山市东方环保公司医疗废物处置能力已从原先的1650吨/年增加至3100吨/年，现总计有危险废物经营许可证企业10家，其中综合处置企业1家，医疗废物处置企业1家，废油泥利用企业1家，油污水处理企业3家，废电瓶收集企业4家。根据舟山实际需要，2019、2020年通过省生态环境、发改部门共新增危险废物利用处置设施项目规划11个，其中2个已经完成，2个项目（舟山联城公司的3.6万方危险废物填埋场一期项目和浙江麦哲伦公司的10万吨油泥和废包装桶利用项目）将于年底建成投运。其中舟山市危废处置填埋场项目由舟山联城环保科技有限公司投资建设。项目设计总库容为18万立方米，分五大填埋区块，设计填埋处理危险废物5000吨/年。其中，一期建设内容为填埋库区1及附属配套设施，设计库容为3.6万立方米。项目于2019年9年开工建设，现一期填埋库1区主体工程已基本建成，一期工程建设进度约为50%。预计一期项目2020年底建成。建成后我市现无处置去向的危险废物基本可市内解决。

6、探索工业固废管理创新工作。市生态环境局已联合市经信局印发《舟山市工业固体废物专项整治行动实施方案》，目标在2020年底一般工业固废综合利用率保持在95%以上，到2021年底工业固废综合利用率提升至96%以上。一是完善监管源清单，以二污普和环境统计数据作为基准底数，对全市两千多家重新造册登记，所有企业在省固废信息系统中进行登记，填报工业固废产生、转移、利用和处置等数据；二是大力推进清洁生产审核。倡导企业少产废、不产废。拟对危险废物年产生量大于10吨，一般工业固废年产生量大于1000吨的企业开展强制性清洁生产审核；三是对一般工业固废管理，探索开展“精准化源头分类、专业化二次分拣、智能化高效清运、最大化资源利用、集中化统一处置”的一般统一收运模式。该项工作2020年底开始启动，将确定统一收运单位，力争到2022年全面建成；四是创新危险废物产废小微企业统一收运模式。我市已印发《舟山市小微产废企业危险废物统一收运试点工作实施方案》，通过改革收运主体、拓宽收集种类、豁免运输车辆、规范贮存场所等，着力解决我市小微企业岛屿分散、贮存场所不规范、收集转运不及时、处置出路不畅通等问题。现已基本确定2家以上的统一收集企业，相关工作还在进行中。另外，普陀区开展了以汽修行业为主的危险废物“物联网+区块链”智能云仓一体化管理工作，定海区开展了以机械加工行业为主的危险废物“物联网+区块链”智能云仓一体化管理工作，岱山县以原有的小微企业统一收集平台为基础，继续开展相应工作，并将把收集范围辐射至嵊泗。

四、加强科技和政策扶持

1、大力推进污染治理技术创新。重点围绕废水、废气污染防治过程中的固体废物减量化问题，加强关键共性技术攻关和成果转化应用，组织实施一批科技计划项目，引领示范污染治理技术应用。

2、加强产学研合作。积极鼓励支持浙江大学海洋学院、浙江海洋大学专家团队与舟山重点企业的产学研合作，鼓励高校老师带科技成果到企业入股转化。积极引进中科院、上海交大、同济大学等相关专家团队，为舟企业开展点对点精准服务；发挥现有技术顾问团队和技术服务专家组积极，探索实施企业科技特派员派驻制度，帮助废弃物处理利用企业解决实际技术难题，开展开发新产品开发和指导培训等服务；开展通过联合培养、请进来、走出去等方式，培养专业技术性人才，壮大我市废弃物处理专业人才队伍。

3、培育科技型企业。深入实施“科技型中小企业帮扶三大行动计划”，建立健全科技企业梯度培育机制，积极培育高新技术企业、科技型企业和企业研究院。

4、探索建立“价格市场调节+财政补偿”机制。根据《浙江省定价目录》（2018年版）规定，危险废物处置收费和辖区内生活垃圾（不含建筑垃圾）处理收费属于政府定价。建筑垃圾处置收费实行市场调节价，由业主和处置单位协商确定。

5、加强对危险废物利用处置方式的探索。一是鼓励企业按照《固体废物鉴别通则》的要求，对产生的副产物危险废物进行鉴定，在符合产品质量标准、污染物排放标准和稳定市场的前提下，可以不按照固体废物进行管理；二是根据“无废城市”建设要求，我市将根据省方案的要求，推进危险废物“点对点”利用，出台具体实施方案。积极开展危险废物“点对点”利用及建设预处理点工作试点，探索建立可利用危险废物产品工艺管理和质量管理制度，加强对废矿物油、废渣等资源利用产品的质量标准、环境标准、适用范围的管理。

五、倡导绿色生产生活方式

1、加强“无废城市”建设的宣传工作。市生态环境局在今年在文明城市创建系列活动、“六五”世界环境日、“两山理论”等系列主题活动中都将“无废城市”建设的宣传融入其中。尤其在今年的“六五”世界环境日中，组建的土壤志愿服务队深入万邦等企业宣传“无废城市”理念。下步，随着“无废城市”建设步入正轨，我市将构建全面立体的“无废城市”宣传教育体系，营造舆论氛围，培育“无废”理念。强化全民责任意识、法治意识和企业社会责任意识，推动生产生活方式绿色化。

2、加大“无废城市”理念的公众普及。一是加强对党政机关、社会公众的宣传和教育。定海区上半年已结合“无废城市”建设工作多次深入学校、社区，普及“无废城市”理念。下步，将继续结合全市党政干部美丽舟山建设专题研讨班、生活垃圾分类研修班、无废城市宣传等活动加强领导干部和社会公众的循环经济理念，加大固体废物环境管理宣传教育，普及生活垃圾分类及处理知识，推动生产生活方式绿色化；二是开展对企业的培训和普及。市生态环境局将继续结合生态环境保护业务培训、危险废物规范化管理培训等宣传“无废城市”理念，倡导企业绿色生产，少产废、不产废。市经信局倡导企业开展自愿清洁生产宣传和退房，引导企业提高绿色节能意识，鼓励企业制定循环经济及清洁生产培训计划，提高企业绿色制造管理水平。

感谢您对政府工作的关心和支持。

舟山市生态环境局

2020年8月17日

（联系人：吴海龙，联系电话：18806805903）

抄送：市政协提案委，市政府办公室，市发改委、市经信局、市科技局、 市农业农村局、市城管局。

舟山市生态环境局办公室 2020年8月17日印发